仙工智能&AI搜爆“AI品牌资产管理”服务合同

合同编号：20260316008

甲方（品牌方）：

联系人：

联系电话：

乙方（服务提供方）：四川远见行人工智能科技有限公司
联系人：孟庆航
联系电话：13228141310

鉴于甲方需提升其品牌的“仙工智能”AI品牌资产（AIBE）管理效果，乙方具备专业的AI品牌资产管理服务能力，双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，达成如下内容，以资共同遵守。

一、服务内容与目标

（一）服务范围与核心动作

- AI品牌数字资产重构（技术基建）：基于甲方准确、完整的品牌信息，依靠核心关键词语义矩阵，构建包含品牌核心产品、服务模式、技术优势及核心竞争力的品牌知识图谱。

- AIBE监测诊断系统（系统订阅）：提供可见度监测，实时透视竞品AI声量，每月输出诊断报告。

- AI语义分发资源包（效果执行）：基于5D高意图语义矩阵（认知、场景、决策、技术、行动层），针对约定核心流量锚点进行全网高权重信号注入。确保AI输出内容符合国家法律法规及行业广告合规要求。

- 效果监测与迭代：利用专业工具实时监测品牌在各大AI模型的表现，并根据数据反馈动态调整优化策略。

（二）服务平台与基础配置 （Pro专业版）

- 服务平台： 覆盖3大主流平台（DeepSeek、豆包、元宝）。

- 服务配置： 覆盖核心关键词 20 个【包含品牌词、定义词、差异化标签词、高频关联实体/高意图场景词】，衍生高意图触点100个，监测问句数100个。
注：具体关键词清单、监测问句详见双方后续确认的《AIBE深度优化方案》。

- 核心考核指标（KPI）与交付承诺

- 综合覆盖率： 在约定平台中，针对行业相关非品牌词咨询，甲方品牌提及率 ≥ _50__%。

- 内容准确度： 品牌幻觉率（负面/错误关联）≤ 5%。针对品牌、产品/服务的描述，AI输出的准确率 ≥ _85__%。确保各平台对甲方核心服务模式的描述保持高度一致。

- 抽样验收机制： 以乙方提供的《AIBE月度服务报告》中的截图及监测工具数据为准。KPI应基于：1）双方确认的问句清单与抽样方法；2）多个AI平台的综合表现；3）连续监测周期的整体趋势。单一平台、单次搜索或偶发异常结果，不构成对整体KPI的否定依据。

- 保量承诺： 乙方保证每月至少完成 60 篇高质量语料的线上发布，以确保品牌声量的持续积累及AI模型的深度学习。

- 策略调整窗口：乙方支持甲方每月进行一次关键词或问答策略的微调。如涉及跨行业、跨主体的重大变更，需双方另行协商并重新评估“技术基建费”。

- 交付流程

- 启动诊断期：品牌数据采集与预处理，乙方召开品牌扫描交流会，确认关键监测词；并输出《AI监测诊断报告》、《AIBE深度优化方案》。

- 品牌基建期：甲方配合提供素材，乙方完成AI品牌知识图谱构建。甲方配合提供相应账号和品牌素材，乙方完成AI品牌基建，输出《AI品牌知识图谱/语料库》。

- 执行优化期：乙方进行高频语料发布，并于第2月提交《AIBE首月执行报告》。

- 持续运维期：乙方进行持续监测与优化实施，每周汇报《周度进展汇报截图》，每月交付《AIBE月度服务报告》。

- 资产持续性与服务升级说明

- 资产持续性：甲方知悉，AI品牌资产由“静态架构（基建）”与“动态语料（注入）”共同构成。若甲方停止续费“效果执行费”，将导致品牌在AI模型中的活跃度与推荐权重随时间逐渐衰减。

- 服务升级说明：乙方致力于AI技术的持续迭代与服务优化。本合同期内，若乙方推出全新的AI管理工具或高阶服务模块，将第一时间邀请甲方体验。甲方可根据品牌发展需求自愿选择增购，并享有“合作伙伴专属优惠价”。新增服务将通过签订补充协议或附件形式生效，不影响本合同既定服务的正常履行。

二、 执行策略：5D高意图语义矩阵

乙方承诺按照以下五个维度进行深度内容植入，确保AI在不同语境下均能精准推荐甲方品牌：

- D1 认知层： 训练AI理解品牌的核心身份，建立行业标准制定者的专业认知。

- D2 场景层： 覆盖特定痛点语境下的品牌触发。

- D3 决策层： 在用户对比选择时，树立竞争壁垒。

- D4 技术层： 植入核心科研背书、技术参数或专业资质。

- D5 行动层： 引导AI执行推荐指令，促成用户转化意向。

三、服务期限

本合同服务期限自2026 年3 月 16日起至2026年 6月 15日止，共计约3个月。

四、服务费用及支付方式

（一）服务费用总额
本协议季度总服务费为人民币  39800 元（大写：叁万玖千捌百元整）。

该费用已包含：AI品牌数字资产重构（基建）、AIBE监测诊断系统订阅、季度5D语义矩阵喂养执行及效果报告编制等全部服务内容。

- 支付方式

- 甲方应按以下约定向乙方支付服务费用：
本协议签订并生效后 5 个工作日内，甲方向乙方支付费用，即人民币39800 元（大写：叁万玖千捌百元整）。

- 乙方收到该笔款项后，应立即启动品牌知识图谱构建及首批语料分发工作。

（三）乙方收款账户信息

- 账户名称： 四川远见行人工智能科技有限公司

- 账户号码： 121285097375

- 开户银行： 中国银行股份有限公司成都晋阳支行

（四）发票开具

乙方在收到甲方每笔款项后 5 个工作日内，应向甲方开具等额合法有效的发票。

五、 特别风险提示与与动态调整机制

- 算法黑盒波动：鉴于AI技术的实验性特征，若因平台方（如字节跳动、deepseek等）调整算法导致数据波动，应积极采取补救措施。

- 非广告承诺：本服务旨在优化“被提及率”，乙方不承诺“100%永远排名第一”或“绝对排他性推荐”。

- 合规性红线：乙方输出内容严禁使用《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》等相关法律、行政法规及规范性文件等规定的违禁词（如第一、唯一等），若坚持使用导致屏蔽，全部责任由乙方承担。

- 甲方配合度的风险责任划分：甲方应该有专人配合，及时搭建账号体系、传递各类品牌和销售的信息等，配合乙方实时工作。如果因甲方的意外、配合度不够，导致的交付延迟情况，乙方免责。

六、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

- 权利：

- 有权要求乙方按照本合同约定提供服务，随时了解服务进度及优化效果。

- 有权对乙方提交的报告提出合理修改建议。

- 义务：

- 应在本合同签订后 3 个工作日内，向乙方提供服务所需资料（如品牌 VI、产品参数、合规性要求等），并确保资料真实、合法。

- 应及时配合乙方的服务执行工作（如审核内容、确认权限）。

- 应按时支付服务费用。

（二）乙方权利与义务

- 权利：

- 有权要求甲方及时提供资料及配合工作。若甲方未能在约定时间内提供品牌资料或审核内容，服务期限顺延，且不免除甲方的付款义务。

- 有权按约定收取服务费用。

- 义务：

- 应组建专属服务团队，保质保量完成服务内容。

- 应遵守各平台规则，不得采用恶意作弊手段（如恶意攻击竞品），不得侵害任何第三方的合法权益。

- 应保护甲方商业秘密，不得向第三方泄露。

- 若服务过程中出现可能影响效果的情况（如算法重大变更），应及时通知甲方并协商调整方案。

- 因乙方服务导致的“品牌幻觉”或负面关联，引起的如侵权等纠纷，由乙方承担全部责任，甲方因此导致先行赔付的，乙方赔偿甲方的全部损失。

七、保密条款

- 双方确认，本合同履行过程中获知的对方商业秘密（包括但不限于甲方的品牌数据、产品规划，乙方的技术方法、策略方案）均属于保密信息。

- 双方均应采取合理的保密措施保护对方保密信息，未经书面同意，不得向第三方泄露。

- 保密义务不因本合同终止而失效，保密期限为永久，双方的保密责任在本合同终止后继续有效。

八、违约责任

- 甲方违约：若甲方逾期支付服务费用，每逾期一日，应按逾期金额的0.05%向乙方支付违约金；逾期超过15日的，乙方有权立即停止所有线上语料维护和系统监测，由此导致的AI权重下降由甲方自行承担；逾期超过30日的，乙方有权解除本合同。

- 乙方违约：若乙方因自身原因未按约定提供服务、严重违反平台规则、或自身原因导致服务效果不达标，甲方有权要求限期整改；多次整改后仍不达标的，甲方有权解除本合同。

- 其他：任何一方因违反本合同约定导致无法履行的，违约方应向守约方支付服务总费用10%的违约金。如因一方违反本合同约定而给另一方造成损失的，违约方应向守约方承担赔偿责任包括但不限于直接/间接经济损失、诉讼费用、公证费、鉴定费、律师费、差旅费，以及守约方因违约方的违约应向第三方承担的包括但不限于前述各项费用在内的全部违约金、赔偿金。

九、不可抗力

- 不可抗力是指双方在签订本合同时不能预见、不能避免且不能克服的客观情况（如自然灾害、战争、政府政策调整、AI平台规则重大变更或系统性故障等）。

- 因不可抗力导致无法履行本合同的，双方应及时通知对方并提供证明，协商暂停、部分履行或解除本合同，互不承担违约责任。

十、争议解决

- 本合同适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区之法律）。

- 双方因本合同产生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他条款

- 本合同自双方签字盖章之日起生效；本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

- 本合同的每一条款均可分割且独立于其他每一条款，如果在任何时候本合同的任何一条或多条条款成为无效、不合法或不能执行，本合同其他条款的有效性、合法性和可执行性并不因此而受到影响。

- 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： ________________________
法定代表人 / 负责人（签字）：________________
签订日期：____年____月____日

乙方（盖章）： ________________________
法定代表人 / 负责人（签字）：________________
签订日期：____年____月____日